**REPUBLICA DOMINICANA**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**Escuela de Informática**

[](http://images.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.elobservador.com.do/app/articlefiles/15146-logo%20UASD%20(1).jpg&imgrefurl=http://www.elobservador.com.do/app/articles.asp?a=15146&z=28&usg=__9CyGzFzeg20LbpIu7yNEOWGYWtM=&h=400&w=328&sz=35&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=wBepqC1vhhfDxM:&tbnh=124&tbnw=102&prev=/images?q=logo+de+la+uasd&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1)

Título del proyecto

**SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOS PARA LA EMPRESA PARKING**

Sustentantes

**Luz Del Alba García López, matricula: DE-4700**

**Jorge Luis Torres Estévez, Matricula: CA-1694**

**Eugenio F. Martínez Mora, Matricula: 987994**

Lic. Francisco López

Coordinador

Ing. Jacqueline Tejada Tío

Asesora Metodológica

Santo Domingo, República Dominicana, Distrito Nacional

Agosto del año 2021

TITULO DEL PROYECTO

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOS PARA LA EMPRESA PARKING

Índice

[1. Resumen Ejecutivo 4](#_Toc80820583)

[2. Descripción general del proyecto 4](#_Toc80820584)

[ Descripción del Proyecto 4](#_Toc80820585)

[ Objetivo General 4](#_Toc80820586)

[ Objetivos Específicos 4](#_Toc80820587)

[ Necesidad del Proyecto 4](#_Toc80820588)

[ Antecedentes del Proyecto 4](#_Toc80820589)

[ Alcance del Proyecto 4](#_Toc80820590)

[ Descripción de los entregables del proyecto 4](#_Toc80820591)

[3. Equipo de Trabajo 4](#_Toc80820592)

[ Miembros del Proyecto 4](#_Toc80820593)

[ Organigrama del Proyecto 4](#_Toc80820594)

[ Descripción de las Funciones y responsabilidades 4](#_Toc80820595)

[4. Descripción de los aspectos técnicos 4](#_Toc80820596)

[5. Presupuesto 4](#_Toc80820597)

[6. Lista de Actividades 4](#_Toc80820598)

[7. Descripción de actividades 4](#_Toc80820599)

[8. Matriz de secuencia 4](#_Toc80820600)

[9. Matriz de Tiempo 5](#_Toc80820601)

[10.Matriz de información 5](#_Toc80820602)

[11.Matriz de Riesgos 5](#_Toc80820603)

[12.Matriz de Costos 5](#_Toc80820604)

[13. Descripción de las limitaciones de recursos 5](#_Toc80820605)

[14. Calendario de ejecución del proyecto 5](#_Toc80820606)

[15. Diagrama de Gantt (MS Proyect) 5](#_Toc80820607)

[16. Herramientas de seguimientos y control 5](#_Toc80820608)

[17. Anexos 5](#_Toc80820609)

# 1. Resumen Ejecutivo

# 2. Descripción general del proyecto

## Descripción del Proyecto

## Objetivo General

## Objetivos Específicos

## Necesidad del Proyecto

## Antecedentes del Proyecto

## Alcance del Proyecto

## Descripción de los entregables del proyecto

# 3. Equipo de Trabajo

## Miembros del Proyecto

## Organigrama del Proyecto

## Descripción de las Funciones y responsabilidades

# 4. Descripción de los aspectos técnicos

* Requerimiento de Hardware
* Requerimiento de Software
* Arquitectura técnica del Proyecto
* Diseño de la conexión de la Red
* Diagramas de conexión eléctrica
* Diseño de conexión ADSL

# 5. Presupuesto

# 6. Lista de Actividades

# 7. Descripción de actividades

# 8. Matriz de secuencia

# 9. Matriz de Tiempo

# 10.Matriz de información

# 11.Matriz de Riesgos

# 12.Matriz de Costos

# 13. Descripción de las limitaciones de recursos

# 14. Calendario de ejecución del proyecto

# 15. Diagrama de Gantt (MS Proyect)

# 16. Herramientas de seguimientos y control

# 17. Anexos